| **CHANGE REQUEST FORM** | | |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Change Description** | | |
| **Project Name:**Ανάπτυξη ΠΣ για την αλληλεπίδραση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Γραμματεία. | **Change Name:** Το ΠΣ να υποστηρίζει και ανακοινώσεις. | **Number:** 1 |
| **Requested By:** Δημήτρης Παπαδόπουλος(Αναλυτής ΠΣ) | **Contact:** dimitripapa@gmail.com | **Date:** 23/03/2023 |
| **Description of Change:** Να επεκταθεί η λειτουργικότητα του ΠΣ ώστε να υποστηρίζει και ανακοινώσεις από πλευράς γραμματείας | | |
| **Reason for Change:** Βελτίωση του ΠΣ | | |
| **Priority :** Μέτρια | | |
| **Impact on Deliverables:** Ίσως να αυξηθεί η διάρκεια του Τ 4.4 | | |
| **Impact of Not Responding to Change (and Reason Why):** Δεν θα υπάρχει κάποια αρνητική συνέπεια | | |
| **Date Needed:** 24/03/2023 | **Approval of Request:** 24/03/2023 | **Date:** 24/03/2023 |

| **Change Impact** |
| --- |
| **Tasks/Scope Affected:** Επηρεάζει την διάρκεια του Τ 4.4 |
| **Cost Evaluation:** 1.000€ |
| **Risk Evaluation:** Χαμηλό |
| **Quality Evaluation:** Μέτρια |
| **Additional Resources:** - |
| **Additional Effort:** 5 ανθρωποημέρες |
| **Impact on Deadline:** Καμία |
| **Alternative and Recommendations:** - |
| **Comments:-** |

| **Sign Offs** | |
| --- | --- |
| Η αίτηση απορρίφθηκε διότι δεν θεωρείται αναγκαίο η δημοσίευση ανακοινώσεων | |
| **Comments:** - | |
| **Project Manager Signature:** Ιωάννα- Δάφνη Κωφίδου | **Date:** 24/03/2023 |
| **Decision Maker Signature:** Ιωάννα- Δάφνη Κωφίδου | **Date:** 24/03/2023 |