**Πρακτικά 4ης Συνάντησης**

**Ημερομηνία:** 04/04/23, 16:00-18:30

**Τόπος:** Πανεπιστήμιο Μακεδονίας **Αίθουσα:** Αμφιθέατρο 7

**Συμμετέχοντες:** Κωφίδου,Μάντη,Καλοΐδης,Γρηγορίου,Τσάνταλης.

Προήδρευσε η Κωφίδου και κράτησε πρακτικά ο Γρηγορίου.

**Θέματα που συζητήθηκαν**

**1.** Στην προηγούμενη συνάντηση είχε αποφασιστεί:

α)Όλα τα μέλη της ομάδας να ασχοληθούν με την εύρεση των φάσεων,Πακέτων εργασίας και τις δραστηριότητες για την δημιουργία της ΔΑΕ.

**2.**Το κάθε μέλος της ομάδας παρουσίασε μέσα στο χρονικό διάστημα των 15 λεπτών τις πληροφορίες που βρήκε από το μάθημα ΑΣΣ και από πηγές στο διαδίκτυο σχετικα με την ΔΑΕ και έλαβε σχόλια από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

**3.** Όλη η ομάδα αποφάσισε έπειτα από αξιολόγηση των πληροφοριών που βρέθηκαν ποιες θα είναι τελικά αυτές που θα βρίσκονται στη τελική ΔΑΕ .

**4.** Η ομάδα συνέγραψε τις πληροφορίες από όλα τα μέλη της ομάδας και προχώρησε στην δημιουργία της ΔΑΕ.

**5.** Η ομάδα αποφάσισε πως ο Καλοΐδης θα αναλάβει την δημιουργία του διαγράμματος λήψης απόφασης.

**6.** Η ομάδα αποφάσισε πως η Κωφίδου θα επικοινωνήσει με τον διδάσκων για την επίλυση αποριών σχετικά με την φάση της υλοποίησης.

**7.** Η ομάδα αποφάσισε πως ο Γρηγορίου θα αναλάβει την δημιουργία της ΔΑΕ διαγραμματικά με την χρήση λογισμικού.

**8.** Η συνάντηση τελείωσε στις 18.30 και η ομάδα αποφάσισε πως η επόμενη συνάντηση θα γίνει 14/04/23 μέσω google meet.