**Πρακτικά 6ης Συνάντησης**

**Ημερομηνία:** 27/04/23, 19.30 - 21.30

**Τόπος:** Πανεπιστήμιο Μακεδονίας **Αίθουσα:** Αμφιθέατρο 7

**Συμμετέχοντες:** Κωφίδου,Μάντη,Καλοΐδης,Γρηγορίου,Τσάνταλης.

Προήδρευσε η Κωφίδου και κράτησε πρακτικά ο Γρηγορίου.

**Θέματα που συζητήθηκαν**

**1.** Στην προηγούμενη συνάντηση είχε αποφασιστεί:

α)Το κάθε μέλος της ομάδας θα δημιουργήσει περιγραφή για ένα πακέτο εργασίας και αντίστοιχες περιγραφές για τις δραστηριότητες.

β)Θα παραδοθεί μία πρώτη έκδοση της ΔΑΕ στο MS Project αλλά και το διάγραμμα της.

**2.**Όλα τα μέλη της ομάδας από κοινού σχολίασαν τις περιγραφές για το κάθε Πακέτο Εργασίας και προχώρησαν σε αλλαγές σε όσα μέρη χρειάζονταν.

**3.** Η ομάδα έκανε έλεγχο της ΔΑΕ διαγραμματικά και στο λογισμικό MS Project.

**4.** Η ομάδα αποφάσισε πως ο Τσάνταλης θα αναλάβει την διόρθωση της αρίθμησης της ΔΑΕ όπου υπάρχει πρόβλημα.

**5.** Η ομάδα αποφάσισε πως η Κωφίδου θα επικοινωνήσει με τον διδάσκων για ερωτήματα που αφορούν τους κινδύνους στις περιγραφές των Πακέτων Εργασίας.

**6.** Το κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε να συμπληρώσει στην περιγραφή του Πακέτου Εργασίας και των δραστηριοτήτων που είχε αναλάβει,τους εμπλεκομένους .

**7.** Η ομάδα αποφάσισε η συμπλήρωση των κινδύνων και ορόσημων στις περιγραφές των Πακέτων Εργασίας να αναβληθεί ώστε να διευκρινιστεί μετά από επικοινωνία με το διδάσκων.

**8.** Η συνάντηση τελείωσε στις 21.30 και η ομάδα αποφάσισε πως η επόμενη συνάντηση θα γίνει 09/05/23.