**Πρακτικά 8ης Συνάντησης**

**Ημερομηνία:** 11/05/23, 19.00 - 21.00

**Τόπος:** Πανεπιστήμιο Μακεδονίας **Αίθουσα:** Αίθουσα 4

**Συμμετέχοντες:** Κωφίδου,Μάντη,Καλοΐδης,Γρηγορίου,Τσάνταλης.

Προήδρευσε η Κωφίδου και κράτησε πρακτικά ο Γρηγορίου.

**Θέματα που συζητήθηκαν**

**1.** Στην προηγούμενη συνάντηση είχε αποφασιστεί:

α)Το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει από ένα διαφορετικό κομμάτι της εργασίας με σκοπό την ολοκλήρωση του Interim Baseline Report.

**2.**Ο Καλοΐδης με τον Τσάνταλη παρουσίασαν τις εκτιμήσεις χρονικής διάρκειας και σχέσεων χρονικής εξάρτησης στην ΔΑΕ.Ακόμη παρέδωσαν την λίστα παραδοτέων.

**3.** Ο Γρηγορίου παρέδωσε ένα μικρό κείμενο(71 λέξεων) σχετικά με εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας.

**4.** Η Μάντη έδειξε στην ομάδα το πλάνο επικοινωνίας και συναντήσεων που σχεδίασε.

**5.** Η Κωφίδου ανέδειξε στην ομάδα την λίστα ανθρώπινων πόρων για κάθε δραστηριότητα.

**6.** Η ομάδα αποφάσισε πως Καλοΐδης θα αναλάβει την μεταφορά των πόρων του έργου και την υλοποίηση του διαγράμματος Gantt στο MS Project.

**7.**Το κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε να υπολογίσει την ανθρωποπροσπάθεια για το κάθε πακέτου εργασίας και την κάθε δραστηριότητα.

**8.** Η ομάδα αποφάσισε πως η αξιολόγηση και διόρθωση των εξαρτήσεων στο MS Project θα γίνει μετά την μεταφορά των δεδομένων από τον Καλοΐδη.

**9.** Η ομάδα αποφάσισε πως ο Γρηγορίου θα αναλάβει την δημιουργία ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων με τη χρήση RAM/RACI.

**10.** Η συνάντηση τελείωσε στις 21.00 και η ομάδα αποφάσισε πως η επόμενη συνάντηση θα γίνει 16/05/23.